## Slide 1: Melhoria do processo

## Slide 2: Problema atual do processo
Durante o processo de levantamento de requisitos foi percebido que muitas vezes não se era extraído o máximo de informações do cliente resultando em requisitos inconsistentes.

## Slide 3: O que deverá ser melhorado?
Deverá ser melhorado a fase de análise e levantamento de requisitos de projetos.

## Slide 4: Variáveis externas implicantes na melhoria:
Ausência do cliente em reuniões
Falta de clareza no questionário para levantamento de requisitos
Necessidades do cliente

## Slide 5: Parte do processo a ser melhorada
*1
*2
*1 – Realizar uma reunião para expressar as reais necessidades
*2 – Coleta de requisitos

## Slide 6: Como o processo será melhorado
Será apresentado ao cliente um questionário melhorado, disponibilizando um prazo maior para responder. Levando em consideração que antes os clientes respondiam um questionário durante a reunião, porém notamos que este questionário não era muito eficaz.
Para isso será apresentado um novo diagrama BPMN incluindo a melhoria do processo.

## Slide 7: Diagrama bpmn

## Slide 8: Diagrama bpmn
Antes da fase de coleta dos requisitos será implementado um subprocesso de apresentação de questionário ao cliente.

## Slide 9: Cronograma para implantação do novo processo
Tarefas | Jan/19 | Fev/19 | Mar/19 | Abr/19
Treinamento da equipe | x | x |  | 
Riscos |  |  | x | 
Finalização da implantação |  |  |  | x
Os riscos previstos incluem:
Ausência do cliente em reuniões
Falta de clareza no questionário para levantamento de requisitos
Necessidades do cliente